Weekly Planning Summer Internship Meeting (Mondays)
Monday 1 June 2024 / 10:00 AM / ONLINE

- Points importants
  - Points a envoyer
    - Manajero
      - Diagrammes à envoyer à l'équipe ManaJero sur Slack
        - User
        - Project Charter
    - Tawasalna
      - Backend user a consommer
      - Front statique
      - Documentation sur le Spring multi-model en liaison avec l’architecture du projet
  - Assiduite et ponctualite: Ces deux points ne sont pas négociables
  - Sprint 0: Partager vos presentations Canva vace le compte: ipactconsult.com
    - A0. Diagnostic
      - Objectifs des livrables
        - Explication détaillée de la fonctionnalite ou la méthodologie sous forme de présentation
        - Benchmarking sous forme de presentation avec comparaison des concurrents internationaux et locaux, avec les forces et faiblesses, ainsi que la matrice de positionnement
      - Format des livrables
        - Titre: Summer Internhsip 2024 - Nom Projet - NomModule - Benchmarking
        - Formats:
          - PDF
          - PowerPoint
          - Fichier texte avec le lien canva de la présentation
    - A1. Conception
      - Nom du fichier centralisé de la conception
        - Summer Internhsip 2024 - Nom Projet - NomModule - Conception.io
      - Respect des noms des onglets
        - Use Case Diagramme général et raffine
          - UCD General
          - UCD Refined
        - Data Modeling Diagram: DMD
        - Activité Diagram: AD
        - Sequence Diagram: SD
    - A2. Sprints planning a faire pour chaque personne ou par groupe
      - Decrire en detail les fonctionnalités de chaque du Sprint 1 au Sprint 3, par ordre de priorité
      - Chaque Sprint doit avoir une coloration differente
    - A3. Sprint Review
      - A faire par l’equipe IPACT
  - Sprint 1 kick-off officiel pour le 1 Juillet 2024: Durée deux semaines
    - Organisation du dossier Drive du Sprint 1:
      - B0. Sprint 1 Backlog
        - Fonctionnalites detaillees du Sprint 1
      - B1. Conception Sprint 1
      - B2. Sprint 1 Estimation meeting
      - B3. Sprint 1 Planning
        - Chaque membre doit mentionner dans un ficher ses taches du Sprint 1
      - B4. Sprint 1 Release
        - Mettre pour chaque membre un fichier contenant tous les screenshots de sa realisation
      - B5. Sprint 1 Review
      - B6. Sprint 1 Retrospective
    - Sprint 1 Estimation Meeting en ligne présidée par le chef d’equipe
      - Utiliser la serie de Fibonacci en considérant 1 = une heure
      - Mettre en haut la somme en nombre d’heures et de jours
      - Aucune absence n’est acceptée
      - https://planningpokeronline.com/
      - Preparer un fischer Estimation meeting du Sprint 1 contenant
        - Les taches du Sprint 1 avec l’estimation de chaque tache (En heures)
    - Sprint 1

Weekly Planning Summer Internship Meeting (Mondays)
Monday 24 June 2024 / 10:00 AM / ONLINE

- Points importants
  - Formation de diagramme de modelisation de donnees no SQL en mode view:
    - https://www.canva.com/design/DAFaff9Hg2o/BmT4pRNcZPH_wT9ifxv_DQ/edit?utm_content=DAFaff9Hg2o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
  - Création de comptes de test pour toutes les équipes
  - Access GIT pour l'équipe Thème Nufy
- Objectifs de la semaine du Lundi 24 Juin 2024
  - GIT
  - Slack
  - Benchmarking en équipe sous forme de présentation:
    - Etude de l’existant (Forces et faiblesses) et des concurrents à l'échelle national et international
    - Comparaison des concurrents à l'échelle national et international
  - User Acceptance Testing sur la solution actuelle déployée
  - Conception en draw.io
    - Diagrammes de cas d’utilisation général et raffiné
    - DIagramme de modélisation de donnée noSQL
    - Diagramme d'activité
    - Diagramme de séquence
Tracking d’avancement par equipe
  - 1 CourZelo
    - GIT: Done
    - Slack: Done
    - Benchmarking en équipe sous forme de présentation: Not Done
      - Etude de l’existant (Forces et faiblesses)
      - Comparaison des concurrents à l'échelle national et international
    - User Acceptance Testing sur la solution actuelle déployée: Not Done
    - Conception en draw.io: Not Done
      - Diagrammes de cas d’utilisation général et raffiné
      - DIagramme de modélisation de donnée noSQL
      - Diagramme d'activité
      - Diagramme de séquence
  - 2 - ManaJero
    - GIT: Done
    - Slack: Done
    - Benchmarking en équipe sous forme de présentation: Not Done
      - Etude de l’existant (Forces et faiblesses)
      - Comparaison des concurrents à l'échelle national et international
    - User Acceptance Testing sur la solution actuelle déployée: Not Done
    - Conception en draw.io: Not Done
      - Diagrammes de cas d’utilisation général et raffiné
      - DIagramme de modélisation de donnée noSQL
      - Diagramme d'activité
      - Diagramme de séquence
  - 3 - Themenufy
    - GIT: Done
    - Slack: Done
    - Benchmarking en équipe sous forme de présentation: Not Done
      - Etude de l’existant (Forces et faiblesses)
      - Comparaison des concurrents à l'échelle national et international
    - User Acceptance Testing sur la solution actuelle déployée: Not Done
    - Conception en draw.io: Not Done
      - Diagrammes de cas d’utilisation général et raffiné
      - DIagramme de modélisation de donnée noSQL
      - Diagramme d'activité
      - Diagramme de séquence
  - 4 - CliClaim
  - 5 - Tawasalna
    - GIT: Done
    - Slack: Done
    - Benchmarking en équipe sous forme de présentation: Not Done
      - Etude de l’existant (Forces et faiblesses)
      - Comparaison des concurrents à l'échelle national et international
    - User Acceptance Testing sur la solution actuelle déployée: Not Done
    - Conception en draw.io: Not Done
      - Diagrammes de cas d’utilisation général et raffiné
      - DIagramme de modélisation de donnée noSQL
      - Diagramme d'activité
      - Diagramme de séquence
  - 8 - Ipactconsult
    - GIT: Done
    - Slack: Done
    - Benchmarking en équipe sous forme de présentation: Not Done
      - Etude de l’existant (Forces et faiblesses)
      - Comparaison des concurrents à l'échelle national et international
    - User Acceptance Testing sur la solution actuelle déployée: Not Done
    - Conception en draw.io: Not Done
      - Diagrammes de cas d’utilisation général et raffiné
      - DIagramme de modélisation de donnée noSQL
      - Diagramme d'activité
      - Diagramme de séquence
  - 9 - drwafazaiem
    - GIT: Done
    - Slack: Done
    - Benchmarking en équipe sous forme de présentation: Not Done
      - Etude de l’existant (Forces et faiblesses)
      - Comparaison des concurrents à l'échelle national et international
    - User Acceptance Testing sur la solution actuelle déployée: Not Done
    - Conception en draw.io: Not Done
      - Diagrammes de cas d’utilisation général et raffiné
      - DIagramme de modélisation de donnée noSQL
      - Diagramme d'activité
      - Diagramme de séquence
  - 10 - khaledjunior
    - GIT: Done
    - Slack: Done
    - Benchmarking en équipe sous forme de présentation: Not Done
      - Etude de l’existant (Forces et faiblesses)
      - Comparaison des concurrents à l'échelle national et international
    - User Acceptance Testing sur la solution actuelle déployée: Not Done
    - Conception en draw.io: Not Done
      - Diagrammes de cas d’utilisation général et raffiné
      - DIagramme de modélisation de donnée noSQL
      - Diagramme d'activité
      - Diagramme de séquence
  - 11 - dourbia
    - GIT: Done
    - Slack: Done
    - Benchmarking en équipe sous forme de présentation: Not Done
      - Etude de l’existant (Forces et faiblesses)
      - Comparaison des concurrents à l'échelle national et international
    - User Acceptance Testing sur la solution actuelle déployée: Not Done
    - Conception en draw.io: Not Done
      - Diagrammes de cas d’utilisation général et raffiné
      - DIagramme de modélisation de donnée noSQL
      - Diagramme d'activité
      - Diagramme de séquence